附件

晋城市5G产业发展任务分工表

| 序号 | 事项分类 | 重点任务 | 任务内容 | 完成时限 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进举措 | 5G基站规划 | 编制5G基站建设规划。 | 2020年6月前 | 市工信局 晋城铁塔 | 市规划和自然资源局、市发展改革委、市住建局、市交通局、基础电信企业 |
| 2 |  |  | 信息基础设施规划修编。 | 2020年12月31日前 | 各县（市、区）人民政府、开发区管委会 | 市发展改革委、市工信局、市规划和自然资源局、市住建局、市交通局、基础电信企业、晋城铁塔 |
| 3 |  | 公共区域向5G基站建设开放 | 定期汇总资源开放清单，向基础电信企业、铁塔公司公布。 | 每年3月初 | 市工信局 | 各县（市、区）人民政府、开发区管委会 |
| 4 |  |  | 规范对新建住宅与商业楼宇预留通信基础设施，并纳入建筑物的必备配套。 | 持续推进 | 市住建局 | 市规划和自然资源局、市工信局 |
| 5 |  | 5G基站 用电保障 | 建立5G基站用电报装绿色通道，按实施意见要求推动存量转供电基站改为直供电。 | 持续推进 | 市能源局 | 市工信局、国网晋城供电公司、基础电信企业、晋城铁塔 |
| 6 |  |  | 2020年-2022年，对参与市场交易后的5G基站，按照目标电价0.35元/千瓦时执行。超出部分由省、市、县（市、区）按照5:2:3的比例给予相应支持。 | 2020年-2022年 | 市财政局 | 各县（市、区）人民政府、开发区管委会、国网晋城供电公司 |
| 7 |  | 电信基础 设施建设与保护 | 宣贯落实《山西省通信设施建设与保护条例》，严肃查处阻碍依法进行电信设施建设和维护的行为，打击盗窃、损毁或者擅自拆除电信设施等违法活动。 | 持续推进 | 市公安局 | 各县（市、区）人民政府、开发区管委会、市工信局、基础电信企业、晋城铁塔 |
| 8 | 重点任务 | 5G创新示范应用 | 5G+智能煤层气抽采。 | 持续推进 | 市能源局 | 各县（市、区）人民政府、市工信局 |
| 9 |  |  | 5G+智能矿山。 | 持续推进 | 市能源局 | 各县（市、区）人民政府、市工信局、市应急局、各煤炭企业 |
| 10 |  |  | 5G+智能制造。 | 持续推进 | 市工信局 | 各县（市、区）人民政府、开发区管委会 |
| 11 |  |  | 5G+工业互联网。 | 持续推进 | 市工信局 | 各县（市、区）人民政府、开发区管委会、市大数据应用局、市投资促进中心、市科技局 |
| 12 |  |  | 5G+智慧旅游。 | 持续推进 | 市文旅局 | 各县（市、区）人民政府、市工信局 |
| 13 |  |  | 5G+智慧农业。 | 持续推进 | 市农业农村局 | 各县（市、区）人民政府、市科技局、市工信局 |
| 14 |  |  | 5G+超高清视频。 | 持续推进 | 市新闻传媒 集团 | 各县（市、区）人民政府、开发区管委会、市工信局、晋城市广播电视网络有限责任公司 |
| 15 |  |  | 5G+智慧教育。 | 持续推进 | 市教育局 | 各县（市、区）人民政府、开发区管委会、市科技局、市工信局 |
| 16 |  |  | 5G+智慧医疗。 | 持续推进 | 市卫健委 | 各县（市、区）人民政府、开发区管委会、市工信局、市科技局 |
| 17 |  |  | 5G+智能交通。 | 持续推进 | 市交通局 | 各县（市、区）人民政府、开发区管委会、市发展改革委、市科技局、市工信局 |

| 序号 | 事项分类 | 重点任务 | 任务内容 | 完成时限 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 |  |  | 5G+智慧政务。 | 持续推进 | 市大数据应用局 | 各县（市、区）人民政府、开发区管委会、市审批服务管理局、市公安局、市应急局、市市场监督局 |
| 19 |  |  | 5G+新型智慧城市。 | 持续推进 | 市大数据应用局 | 市发展改革委 |
| 20 |  | 5G产业扶持 | 支持5G科技创新平台建设。 | 持续推进 | 市科技局 | 市发展改革委、市工信局、市大数据应用局、市教育局、基础电信企业、晋城铁塔 |
| 21 |  |  | 培育引进5G企业。 | 持续推进 | 市工信局 | 各县（市、区）人民政府、开发区管委会、市发展改革委、市大数据应用局、市科技局、市投资促进中心 |
| 22 |  |  | 打造联合实验室和应用示范基地。 | 持续推进 | 市工信局 | 基础电信企业、晋城铁塔、市直相关单位 |
| 23 |  | 构建5G 产业生态 | 加快5G人才引进培育。 | 持续推进 | 市人社局 | 市教育局、市工信局 |
| 24 |  |  | 加强5G产业交流合作。 | 持续推进 | 各县（市、区）人民政府、开发区管委会 | 市工信局、市大数据应用局、市科技局、市教育局、市商务局 |
| 序号 | 事项分类 | 重点任务 | 任务内容 | 完成时限 | 牵头单位 | 配合单位 |
| 25 | 保障措施 | 建立联合协调推进机制 | 建立5G网络建设及应用领导协调推进领导组，压实主体责任。 | 2019年12月31日前 | 市工信局 | 市委网信办、市大数据应用局、市发展改革委、市教育局、市科技局、市公安局、市财政局、市人社局、市规划和自然资源局、市住建局、市交通局、市农业农村局、市商务局、市文旅局、市卫健委、市应急局、市审批服务管理局、市能源局、市投资促进中心，市人民医院、市新闻传媒集团、国网晋城供电公司、基础电信企业、晋城铁塔、晋城市广播电视网络有限责任公司 |
| 26 |  |  | 建立联席会议制度，按月召开会议，协调解决5G建设及安全运行保障各类问题。 | 按月开展 | 市工信局 | 各县（市、区）人民政府、开发区管委会、领导组各成员单位 |
| 27 |  |  | 按季度开展5G建设进度监督检查，通报建设进度，督促5G建设工作推进不力的单位进行整改。 | 按季度开展 | 市工信局 | 各县（市、区）人民政府、开发区管委会、领导组各成员单位 |
| 28 |  | 加大财政 资金扶持 | 统筹重大科技专项、大数据等相关专项资金支持 5G网络建设、技术创新、产业发展与示范应用。 | 持续推进 | 市财政局 | 各县（市、区）人民政府、开发区管委会、市科技局、市大数据应用局、市工信局 |
| 29 |  | 强化网络信息安全保障 | 加强5G 通信网络基础设施安全的整体布局、顶层设计和综合防控能力建设。 | 持续推进 | 市委网信办 | 各县（市、区）人民政府、开发区管委会、市公安局、市工信局、市大数据应用局 |
| 30 |  | 加强宣传 引导 | 加大信息基础设施安全保护政策法规和相关知识的宣传普及力度，加强正面舆论引导。同时，打击破坏通信基础设施的违法行为。 | 持续推进 | 各县（市、区）人民政府、开发区管委会 | 市工信局、市公安局、市新闻传媒集团 |